Рафик Загрутдинов: завершается строительство эстакады съезда с проспекта Мира на северный участок МСД
05.05.2022
«Завершается строительство эстакады, которая обеспечит комфортный съезд автотранспорта с проспекта Мира на северный участок московского скоростного диаметра (СВХ) в сторону улицы Сельскохозяйственная, – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. – В настоящее время ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты бетонных конструкций эстакады и устройство водоотвода. Съезд готов на 93 процента».
Напомним, на северном участке московского скоростного диаметра (СВХ) от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе проектом предусматривается строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 22 км, в том числе 10 искусственных сооружений: 2 путепровода (315 м), 4 эстакады (4,6 км), 4 моста (179 м), 2 подземных пешеходных перехода в районе станции МЦК «Ботанический сад» и Сигнального проезда, д. 16 стр. 1.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поручил в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территорий. На данный момент на участке Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе построили и открыли 14 км дорог, в том числе 6 искусственных сооружений: 2 эстакады, 2 путепровода, 2 моста», – уточнил Рафик Загрутдинов.
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