В храме Успения Пресвятой Богородицы на северо-востоке столицы начался монтаж инженерных сетей
20.06.2023
Строители Группы компаний «Мосинжпроект» приступили к устройству инженерных коммуникаций в строящемся на северо-востоке Москвы храме Успения Пресвятой Богородицы, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
Группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства объекта.
«В храме Успения Пресвятой Богородицы начался монтаж внутренних и внешних инженерных коммуникаций – устройство электросетей и вентиляции выполнено более чем наполовину, а слаботочные системы готовы на две трети», – отметил Юрий Кравцов.
По его словам, в здание храма заведен постоянный силовой электрокабель и выполнен контур заземления, а снаружи выполняется монтаж ливневой канализации.
«Одновременно ведутся отделочные работы – после завершения устройства внутренних перегородок и бетонирования сводчатых перекрытий входной группы здесь продолжается штукатурка стен. Также на высоком уровне готовности укрупненная сборка металлоконструкций фальшсводов под последующую роспись на первом и втором этаже храма», – добавил Юрий Кравцов.
Он напомнил, что проектом здания предусмотрен лифт для маломобильных прихожан и духовенства, уже завершено устройство лифтовой шахты.
«Строители закончили монтаж балок и заливку полов в шахте, и теперь готовятся приступить к установке лифтового оборудования», – пояснил руководитель инжинирингового холдинга.
Также он уточнил, что общий конструктив храма уже готов, установлены все купола и выполнена звонница, а на следующих этапах будут смонтированы кресты на куполах и проведено благоустройство прилегающей территории.
Напомним, храм Успения Пресвятой Богородицы общей площадью свыше 2200 кв. метров и высотой порядка 60 метров возводится на территории бывшей промзоны в Северо-Восточном административном округе Москвы. Он будет посвящен всем российским строителям и рассчитан более чем на полторы тысячи прихожан, войдя в пятерку крупнейших храмовых комплексов столицы.
Проектирование объекта осуществлялось силами Института «Мосинжпроект» (головная проектная организация Группы компаний) с использованием элементов технологий информационного моделирования (ТИМ), а строительно-монтажные работы ведут сотрудники АО «УРСТ», строительного подразделения «Мосинжпроекта». Возведение храмового комплекса ведется в тесном сотрудничестве с Московским Патриархатом Русской Православной Церкви.
В 2023 году ГК «Мосинжпроект» отмечает свое 65-летие. Сегодня холдинг – участник ключевых градостроительных программ столицы, входит в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере строительства и ЖКХ. По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, строительство храма – новый опыт для компании, позволяющий расширить компетенции ее специалистов и решить нестандартные профессиональные задачи.
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